九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商文件

九寨沟县经济商务和信息化局

2018年 6月

目	录

- 专家评审招商公告.........................P

- 项目建设情况及目标要求.....................P

- 专家评审招商须知.........................P

- 专家评审评分办法.....................P

- 材料格式...................................P

# 九寨沟县国家级电子商务进农村

# 综合示范县项目招商公告

# 九寨沟县人民政府授权九寨沟县经济商务和信息化局对九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目进行专家评审招商。凡符合本项目招商要求的投资人均可报名。

## 一、项目概况

（一）项目主管单位：九寨沟县经济商务和信息化局

# （二）项目名称：九寨沟县国家级电子商务进农村综合

# 示范县项目

- （三）项目建设地点：九寨沟县

- （四）项目建设内容：（详见招商文件）

- （五）项目招商方式：专家评审

- 本项目按照建设内容划分为2个标段招商，每个投资申请人可对2个标段提出投资申请，原则上只能取得一个标段的中选资格（详见招商方案）。

（六）项目建设工期：本项目建设工期为签订协议之日起至2019年3月底，从签订协议之日起10天内必须开始建设。

（六）项目投资规模：3600万元。

（七）资金来源：

1.中央财政专项资金2000万元（其中，财政已到位资金1500万，后续500万待项目绩效评价后，视实际到位情况而定）；

2.地方财政补助资金200万元（可以以划拨非货币性资产使用权的形式）；

3.第一标段企业自筹900万元；第二标段企业自筹500万元。

## 二、投资人资格条件

(一)具有独立承担民事责任能力的在中国境内注册的企业法人，企业法人注册资金500万元人民币及以上。

（二）企业具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；近三年内所承接或管理的项目没有严重违约及重大安全事故、没有违法记录；企业具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（三）企业必须具备能够承担本项目所需的资金能力。

（四）企业具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，以及运营项目的资源整合能力。

（五）企业持九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目建设的细化实施方案。

（六）本次招商采用分标段招商。企业可独立或组成联合体参加招商，每一个标段报名企业达到三家及以上可组织专家评审。

三、投资人确定原则

- 根据《财政部关于印发<中央财政服务业发展专项资金管理办法>的通知》（财建〔2015〕256号）的相关规定，本项目采用专家评审方式招商，按照评分排序由高到低的原则确定候选人后，提交九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目领导小组审核。

- 四、报名须知

### （一）报名地点及方式

在九寨沟县政务服务中心6号楼214办公室现场报名并领取《招商文件》，也可通过jzgsw@163.com电子邮箱索取《招商文件》及相关资料。

### （二）报名时应提交的文件和材料

1.单位介绍信或授权委托书原件、单位法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件；

2.单位营业执照副本复印件、上一年度财务报告；

3.提交《投资申请书》、《投资报名表》；

4.企业简介（含实施电子商务相关项目的业绩证明材料）。

以上材料为复印件的需加盖单位公章。

（三）评审保证金

1.投资申请人报名后，需缴纳评审保证金¥100,000.00元（大写:壹拾万元整），方可参与评审。保证金须由投资申请人企业通过企业基本账户以银行转账方式缴入九寨沟县财政往来资金专户。

户名：九寨沟县财政局国库股往来资金专户

账号：22602601040000207-0000000002

开户银行：中国农业银行九寨沟县支行新城区分理处

(注：转账时请备注:国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商保证金)

（四）投资考察

企业如需考察该项目相关情况请自行前往九寨沟县考察。

- （五）专家评审时间和地点另行通知。

- 五、报名须知

### （一）报名时间

报名时间自2018年 6月12日至2018年6月26 日（10个工作日，节假日除外），每日上午9：00—12：00，下午15：00—18：00。

六、联系咨询方式

（一）联系单位：九寨沟县经济商务和信息化局

（二）联系地址：九寨沟县政务中心6号楼214室

（三）联系人：

欧女士：0837-7725543,18090437889；

何女士: 0837-7725523,18728207770

电子邮箱：jzgsw@163.com。

- 项目建设概况及目标要求

一、项目名称

九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目

二、项目地点

九寨沟县

三、总体思路

牢固树立和深入贯彻创新发展理念，紧紧围绕农业供给侧结构性改革主线和坚决打赢脱贫攻坚战的要求，以示范县创建为抓手，在总结前一阶段工作的基础上，深入建设和完善农村电商公共服务体系，进一步打牢农村产品“上行”基础，积极探索电子商务进农村发展机制，不断提升全县电子商务应用水平，拓宽农林畜特产网络销售渠道，提升旅游业及附属产业电子商务发展水平，促进农业增效、农民增收和扶贫帮困，努力将九寨沟县建成农村电子商务强县，为构建“三区共建、三产共融、三生共赢”发展格局筑牢坚实基础，培育市场主体，构建农村现代市场体系，推动农村电子商务成为农村经济社会发展的新引擎。到2019年，农村电商服务站点在全县乡镇覆盖率达100%，行政村和社区覆盖率达50%以上，建档立卡贫困村辐射率达100%，带动60户建档立卡贫困户增收脱贫。各类农村电子商务培训5500人次以上，农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长30%。通过“国家级电子商务进农村示范县项目”建设，带动全县服务业的快速发展，从而促进全县经济发展，取得良好的社会效益和经济效益。

- 实施内容

- （一）农村产品上行体系建设

1.农村产品（农产品、乡村旅游、农村工业品）电商品牌培育。重点围绕九寨沟县优势产业，以“九寨刀党”“九寨猪苓”“九寨沟柿子”“九寨沟蜂蜜”等地标产品为主的农特产品，以白马文化和传统刺绣艺术为依托的手工制品，“吉祥系列”“多彩系列”“山水系列”“熊猫九寨”等“缤纷九寨”旅游商品进行品牌培育推广，培育知名品牌。培育、引进民俗文化和农村工业品企业，扶持“祥巴文化”“加布家酒”“娜姆家”“熊猫出没”“九寨手选”“九姑娘”“白玛藏绣”等民俗产品和农村工业品品牌，打造原创和独具九寨沟特色的农特产品、民俗文化产品和农村工业品品牌及互联网品牌。

实行农产品分级分类标准，开发培育10个农村产品品牌；对5个优势农村产品公共包装或电商包装提档升级；组织参与各类线上线下营销活动（使用企业自筹资金），提高品牌知名度，促进农村产品上行。

2.建设农产品质量安全体系。统一集中建设具有溯源功能的电子商务农产品质量保障体系，并对全县上线产品开放和共用，对本土农产品质量进行统一认证、统一平台、统一管理。综合运用多种网络技术、条码识别等前沿技术，进行农产品生产档案（产地环境、生产过程）管理、农产品生产流通信息管理、农产品质量追溯管理等，实现基于网站、手机短信平台的真伪识别、质量安全信息查询及产品溯源等功能。组织针对涉农企业、专合社的商品质量安全培训。建成后，在全县范围内开展电商扶贫企业产品认证、应用和推广等，促进前期已建设的电子商务消费扶贫平台应用，对县域内贫困户参与生产的企业或专合社产品进行认证、应用。给通过消费扶贫认证的企业或专合社产品发放统一消费扶贫追溯二维码，粘贴于产品包装，作为消费扶贫认定，并促进消费。

积极开展县域优势农产品“三品一标”认证，强化农产品质量安全意识，促进“三品一标”生产全程质量控制措施落实，确保认证品牌内在质量。

3.特色农产品、乡村旅游、农资产品第三方电商平台的应用（实施企业自筹资金，不使用财政资金）。在第三方电商平台开设2个九寨沟县地方馆或专区，建设1个九寨沟县移动商城，鼓励、支持、帮助县内优质农场、农家乐、加工企业、专合社产品入驻。开设1个九寨沟县“网上供销社”，实现农资产品电商应用，方便农户通过网络订购农资产品，享受农资产品配送到村服务。

4.加强县域公共品牌宣传，促进农产品上行。大力推广阿坝州综合农产品公共品牌“净土阿坝”和九寨沟县综合农产品公共品牌“九寨臻品”应用。

（1）积极推动九寨沟电商事业宣传推广，通过新媒体、报纸、电视、服务站、服务点等渠道，对外树立质量优、价格好、信用好的九寨沟县电商形象，促进县域整体电商应用和农产品上行；对内提升九寨沟县城乡居民对九寨沟特色电商品牌的认知，营造氛围、扩大影响，促进九寨沟县电商应用。

（2）积极推动九寨沟县农产品公共品牌应用和推广，对符合质量规范、质量标准的产品进行认证，可贴标使用公共品牌，使公共品牌成为九寨沟县的“质优价优”名片；建设九寨沟县农村电商宣传体系，通过新媒体、景区、电视、户外广告等渠道对外宣传九寨沟县公共品牌，促进农村产品在县域外销售。

5.建设九寨沟县电子商务大数据平台。建设九寨沟县电子商务大数据平台，采集县域实物型（农产品等消费品）和服务型（旅游、住宿、餐饮、娱乐等）电子商务大数据，通过对采集数据进行清洗、分析形成县域电子商务大数据报告，提升政府决策能力，帮助农户、企业、景区、客栈等市场主体充分了解市场发展状况，实现精细化生产和运营，提升增收能力，实现精准营销。

6.打造电商扶贫示范基地（实施企业自筹资金，不使用财政资金）。在九寨沟县漳扎镇改造建成一个乡村旅游电商扶贫示范基地，通过基地示范带动九寨沟县域内乡村旅游行业的供给侧改革和电商应用。同时，示范基地与贫困户建立合作，通过销售贫困户产品、雇佣贫困户就业等方式带动贫困户增收，促进农旅互动，实现乡村旅游电商精准扶贫。

对漳扎镇民俗文化和农村工业品电商基地进行扩容升级，面向全球招商，吸引农产品电商、民俗文化电商、农村工业品电商、文创、乡村旅游等企业入驻，为电商发展提供原创网货资源。

- （二）电子商务公共服务体系建设

1.建成县域仓储物流配送体系。依托现有电商仓储物流中心，改造升级1个县级电子商务仓储物流中心（700平方米以上），主要为九寨沟县农产品电商仓库，包括常温和冷藏仓储，实施分选、包装、储藏、废物处理等基础设施建设，建立农产品初加工场所，发展冷链物流。购置或租赁冷藏和普通物流车辆，建设县、乡（镇）、村三级具有服务农村产品上行功能的双向物流配送体系，实现农村生鲜产品全程冷链物流。

九寨沟县电子商务仓储物流中心同时包括物流快递仓库、普通商品仓库等，鼓励国内主要快递、物流企业入驻，共享整合邮政、快递、供销社、社会物流等配送资源，引导各类物流主体通过集散中心开展统一配送服务。

2.发展众包物流（实施企业自筹资金，不使用财政资金）。开发县域众包物流系统，采用众包模式，像UBER、滴滴一样，开通、推广、宣传乡村众包物流软件使用，发挥往来于城市、县、乡（镇）村之间政府、单位、社会、物流车辆货箱闲置的资源优势，为货主寻找更快捷、更实惠的运输车辆，为车主提供增加收益机会，让物流供需信息匹配更加轻松便捷。同时，通过冷藏货箱的配置，实现农村生鲜农产品快速冷链送达。

3.改造升级九寨沟县电子商务公共服务中心。在原有县级电子商务公共服务中心基础上进行改造升级，新增面积400平方米以上，开展培训、宣传、外联、活动、信息、研究、运营等工作，作为电子商务进农村示范工作的推动引擎和服务机构。主要功能包括：商务中心、培训孵化中心、品牌营销中心、信息中心、电商扶贫促进中心、创客中心等；进行网销产品信息采集、文案拍摄、品牌打造、渠道营销、售后服务，为从事电商创业的小微企业提供技术支持、信息交流、管理咨询等服务。

4.改造建成乡（镇）和村级电子商务服务站点。依托乡（镇）、村寨现有的“万村千乡”农家店、农资店、邮政所、银行、运营商服务网点等进行升级改造，整合专业服务资源，在全县改造建成12个乡（镇）电子商务服务站、38个村（社区）电子商务服务点，与已建设的农村电子商务服务站点合并运营，实现电商服务站点在乡（镇）覆盖率达100%、村（社区）覆盖率达50%以上，建档立卡贫困村辐射率达100%。电子商务服务站统一门头和功能说明，配备电脑、显示屏、货架及办公桌椅等设施设备。电子商务服务站可以为农村居民提供工业品、消费品、农资农具的网络代购服务，代缴费、预定车（机）票、旅游查询、医院挂号、送货上门、站点自提、货到付款、网络支付等便民服务。同时，以服务站为依托，收集当地农产品信息，实现物流收单，为农民提供农产品网销服务，促进农产品进城。

整合资源，乡（镇）和村级电子商务服务站点同时作为乡（镇）和村级物流快递收发点，打通村（社区）至乡（镇）之间的电商物流双向通道，实现仓储、转运、自提、送取货等服务，解决物流配送的最后一公里难题。

### 5.开展农村电子商务培训

自主开发分层次适合农村人群的课件和教程、教材，对县、乡（镇）、村三级政府机构、涉农企业、合作社工作人员和农民等开展电子商务培训。结合农村双创和扶贫脱贫，加大对建档立卡贫困户培训力度，就农村产品上行有关网店开设、宣传推广、产品营销等进行实操培训，重点完善培训后服务机制。培训工作要符合《中央和国家机关培训费管理办法》和地方关于培训相关规定，培训总人数不少于5500人次。包括：

（1）农村电子商务普及培训。举办针对乡（镇）工作人员、专合社、企业、大学生村官、退伍军人、返乡青年的电子商务下乡培训，培训方向为电商基本知识、发展趋势、PC电商和移动电商、农产品电子商务案例、网商（微商）营销等，培训人数不少于2500人次。

策划、制作电子商务进农村动漫教学视频，并在九寨沟县电视台播出，扩大农村电商培训覆盖面和影响力。

（2）电子商务增值培训。针对第一书记、大学生村官、退伍军人、返乡青年、乡村电子商务服务站点负责人、创业青年、企业电商负责人、专合社负责人和有条件贫困农户开展农村电子商务增值培训，根据不同学员类型、不同电商水平和不同需求分为扶贫培训、实操培训、职业经理人培训等。课程内容包含网店开设、店铺装修、店铺运营、网络营销、新媒体传播、移动营销、电商物流、客服、常用软件操作、案例分享、品牌打造等。增值培训计划培训3000人次以上。

五、投资规模

九寨沟县国家级电子商务进农村示范项目投资总额3600万元，所需投入由中央财政专项资金、地方财政配套资金和企业自筹，其中，第一标段总资金1960万元，企业自筹900万元，中央财政补助1060；第二标段总金额1640万元，企业自筹500万元，中央财政补助940万元，地方财政配套资金200万元。

在建设过程中，充分利用县域内现有各类产业园区、闲置厂房与商业化电商平台，最大限度利用社会化资源，避免盲目建设电商产业园区和资源浪费。中央财政专项资金不得用于网络交易平台、楼堂馆所建设、工作经费及购买流量等支出，有关支持项目应开放共享。中央财政专项资金支持农村产品上行比例不低于50%，支持县级电商公共服务中心建设不高于15%。

所有建设内容中，财政资金投入占比达到或超过50%的项目采购设施设备形成资产均统一纳入国有资产，并出台相应资产管理办法进行管理。

六、资金安排

九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目投资总额3600万元，由实施企业自筹资金不低于1400万元，争取中央补助资金2000万元，地方财政匹配资金不低于200万元。

资金使用上：第1标段：农村产品上行体系建设（包含农产品电商品牌培育、产品质量安全和追溯体系建立、电子商务标准体系建设、第三方电商平台开发应用、九寨沟县大数据平台建设、县域农产品品牌宣传推广、打造电商扶贫示范基地等）。

项目投资：项目总投资1960万元，其中，企业自筹资金900万元，中央财政资金1060万元，地方财政资金0万元。

第2标段：电子商务公共服务体系建设（包含改造建成电子商务公共服务中心及服务站点、农产品上行仓储物流体系建设、开展电子商务培训）。

项目投资：项目总投资1640万元，其中，企业自筹资金500万元，中央财政资金940万元，地方财政配套资金200万元。

资金使用保障上：建立建设九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目工作专项资金，重大支持项目依法依规报县政府审批。

七、实施步骤

1.项目启动阶段（2017年9月—2017年12月）。一是组织开展全县基本情况大摸底，主要包括全县经济发展情况、农村产业基础情况、电子商务发展现状、农村物流快递情况等。二是结合县情及电子商务进农村发展目标，确定具体实施内容及实施路径，出台相关政策指导文件。三是召开县级相关部门协调会，推动相关资源整合利用。四是完善九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范项目实施方案编制工作。

2.组织实施阶段(2018年1月—2018年7月)。一是公开引进完成项目实施主体企业。二是实施企业按照本实施方案完成项目内容建设。

3.总结验收阶段(2019年3月—2019年6月)。国家级电子商务进农村示范项目建设完成后，由实施企业按照验收要求进行自查自纠，发现问题及时整改，整改完成后申报验收。县经济商务和信息化局、县财政局、县扶贫和移民工作局按照相关要求组织开展全面检查和进行初步验收，初步验收完成后报请州商务、财政和扶贫部门正式验收。验收结果报省商务厅、省财政厅、省扶贫和移民工作局备案。同时，省财政厅、省商务厅、省扶贫和移民工作局按规定做好项目实施和资金使用绩效评价工作。最后，全面总结国家级电子商务进农村综合示范创建经验，形成全县电商发展的长效机制。

八、实施主体

九寨沟县人民政府作为本项目责任主体，对项目组织和实施进行全面领导。县经济商务和信息化局、县财政局、县扶贫和移民工作局负责实施管理及全过程监督，县级相关部门、各乡（镇）协助实施。同时，选择第三方专业机构加强现场监督审核。

项目通过公开遴选的方式，确定项目组织实施主体，并通过县政府官网、省商务厅网站进行信息公开公示。经公开遴选确定的实施企业需有从事农村电子商务的经验，有较强市场统筹和投融资能力，且须承诺按要求上报经营信息。

九、保障措施

（一）强化组织领导，明确职责分工。九寨沟县人民政府作为国家级电子商务进农村示范项目直接责任主体，对项目实施具体工作负总责，并承担探索农村电子商务发展的重任，积极搭建有利于电子商务企业发展的支撑体系和政策环境，落实国家信息惠民和电子商务企业发展各项政策，研究制定促进通信、金融与农村流通信息化、电子商务互相支持、协同发展的政策措施。同时，创新政府与企业合作方式，中央和地方财政扶持资金实行专款专用，支持实施主体企业及重点项目，加大政策协同力度，出台当地财政、金融、土地、税费等支持政策，大力推动农村流通基础设施建设，充分运用发挥好农村电子商务助力脱贫攻坚作用，推进农村电商与精准扶贫脱贫深度融合，切实发挥好示范带动作用。

成立项目建设领导小组，由县政府主要领导担任组长，县委、县政府分管领导担任副组长，各相关部门主要负责人为成员。领导小组办公室设在县经济商务和信息化局（电商办），作为推进项目实施的责任主体。领导小组要定期组织召开电子商务进农村项目工作会议，不定期组织召开电子商务企业、行业协会和运营商座谈会，研究电子商务发展模式，解决电子商务发展过程中存在的困难和问题。各乡镇要主动跟进，协调解决站点场地、产销衔接等问题，负责收集农产品和生产生活资料需求信息，购销对接等服务。县委组织部、县委宣传部、县农工办、县农业畜牧和水务局、县旅游发展局等部门要各司其职，形成整体推进合力，确保规定时限内保质保量完成国家级电子商务进农村各项工作。

（二）营造浓厚氛围。充分利用广播、电视、九寨沟门户网站、官方微信、微博等新闻媒体和网络资源，普及电子商务知识，宣传电子商务政策法规，推广网商发展成功经验，营造浓厚发展氛围。县级各部门、各乡镇要对实施电子商务进农村综合示范工作中涌现的优秀企业、先进个人、特色产品等突出典型，认真及时总结，并利用新闻媒体加大宣传推广力度，交流推广先进经验，促进平衡发展。

（三）建立考评机制。制定电子商务进农村工作考评办法，将考评结果纳入县委、县政府年度综合考核体系，强化督查督办，促进全县电子商务健康发展。建立承办单位考评机制，承办单位必须定期上报工作信息和运营情况。

（四）加强项目、资金管理和督促检查。县财政局具体负责项目资金拨付、监督管理和项目绩效评价，牵头组织相关部门定期巡查项目资金使用情况，确保资金及时拨付和规范使用。对虚列、截留、挤占、挪用资金的，按相关规定进行处罚，并追究相关企业和人员责任。

县经济商务和信息化局负责专项督查项目进度，建立项目管理制度，定期开展巡查。对虚报进展、材料数据不实等行为给予通报，责令其限期整改，并追究相关企业和人员责任。

县电商办要建立健全项目台账制度，层层分解落实责任，明确责任人和进展时限，确保资金安全、方案落地、项目顺利完成。

- （五）强化信息公开和报送。在所有中央财政资金支持项目显著位置标识“电子商务进农村综合示范项目”字样。设立征求意见窗口或纪检、审计举报窗口，在九寨沟县人民政府门户网站中设置综合示范专栏，全面、及时、准确、集中公开综合示范方案、项目内容、资金安排、决策过程等信息。与商务部农村电子商务信息系统进行对接，按时报送项目进展、资金拨付等材料。县经济商务和信息化局要及时总结项目亮点，根据县统计局相关数据，对典型做法和重点企业进行跟踪，形成文字材料，定期上报省商务厅、省财政厅及省扶贫和移民工作局。

九寨沟县国家级电子商务进农村示范建设项目汇总表

（项目年份与级别：2017年国家级）

填报时间：2017年12月30日                       金额单位：万元

| 项目大类 | 序号 | 子项目名称 | 项目建设内容 | 项目实施期限 （年月至年月） | 项目投入金额 |  |  | 财政补助 金额 |  | 承办主体 | 推进责任部门 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 企业自筹 | 银行贷款 | 中央资金 | 地方资金 |  |  |  |  |
| 农产品上行体系建设 | 1 | 农村产品（农产品、乡村旅游、农村工业品）包装提档升级、品牌培育 | 5个农村产品（农产品、乡村旅游、民俗文化、农村工业品）公共包装和电商包装提档升级；10个农村产品（农产品、乡村旅游、民俗文化、农村工业品）电商品牌开发、培育、推广；组织、参与O2O营销活动等。 | 2018年1月至2019年6月 | 800 | 100 |  | 700 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 2 | 建设农产品质量安全追溯体系建设 | 电子商务质量保障综合追溯管理系统建设；开展农产品“三品一标”认证；开展电商扶贫企业产品认证、应用和推广等 | 2018年1月至2019年6月 | 240 | 60 |  | 180 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 3 | 特色农产品、乡村旅游、农资第三方电商平台的应用 | 开设2个农产品、乡村旅游三方平台地方馆；开设一个九寨沟移动电商平台；开设1个九寨沟“网上供销社”等 | 2018年1月至2018年12月 | 220 | 220 |  |  |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 4 | 加强县域公共品牌宣传，促进农产品上行 | 九寨沟县域公共品牌宣传推广 | 2018年1月至2019年6月 | 100 | 40 |  | 60 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 5 | 建设九寨沟县电商大数据平台 | 含农产品和旅游电商大数据，平台的设计、开发、部署，配套硬件设备购置等 | 2018年3月至2018年12月 | 200 | 80 |  | 120 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 6 | 打造电商扶贫示范基地 | 改造建成1个旅游电商扶贫示范基地，装修改造、设备设施、电商应用、推广宣传等；带动60户建档立卡贫困户增收脱贫。对已建民俗产品电商示范基地进行扩容升级等 | 2018年3月至2018年12月 | 400 | 400 |  |  |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  | 1960 | 900 |  | 1060 |  |  |  |  |  |
| 电子商务公共服务体系建设 | 1 | 改造升级九寨沟县电子商务公共服务中心 | 九寨沟县电子商务公共中心（新增400平米以上）规划设计、场地租赁（三年）、改造装修、家具设备购置；氛围营造等 | 2018年1月至2018年12月 | 460 | 130 |  | 130 | 200 | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 2 | 改造建成乡（镇）和村（社区）电商服务站 | 改造建成12个乡镇、38个村（社区）电子商务服务站改造装修、设备家具购置、安装等 | 2018年1月至2018年12月 | 160 | 40 |  | 120 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 3 | 电子商务普及培训 | 场地费、专家费、教材讲义编撰印刷、住宿费、视频开发等，培训2500人次以上 | 2018年1月至2019年6月 | 60 | 10 |  | 50 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 4 | 电子商务增值培训，包括扶贫、实操和职业经理人培训 | 场地费、专家费、教材讲义编撰印刷、住宿费等，培训3000人次以上 | 2017年8月至2018年12月 | 150 | 10 |  | 140 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 5 | 建成县域仓储物流配送体 | 农产品分级、包装、冷藏、仓储、配送体系改造升级（700平米以上，含冷链）规划设计、装修改造；设备购置、安装；物流中心软件开发购买；5辆以上物流车辆（含冷藏车）购置或租赁等 | 2018年1月至2018年12月 | 750 | 250 |  | 500 |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
|  | 6 | 发展众包物流 | 系统开发、应用推广等 | 2018年4月至2019年6月 | 60 | 60 |  |  |  | 公开选择 | 九寨沟县经济商务和信息化局 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  | 1640 | 500 |  | 940 | 200 |  |  |  |  |

填表人：                                                                                                           联系电话：

第三章 专家评审招商须知

一、总则

- （一）适用范围

本招商文件仅适用于本次采取专家评审招商方式引进企业实施九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目。

- （二）申请人资格要求

1.企业注册资本金须达到500万元及以上，在中华人民共和国境内注册成立并有效存在的法人资格。

2.企业信誉良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；近一年内所承接或管理的项目没有严重违约及重大安全事故；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；必须具备能够承担本项目所需的资金能力。

3.企业具有履行合同所必须的专业技术能力。

- 二、专家评审招商文件

1.专家评审招商文件构成

第一章：九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商公告

第二章：项目建设概况及目标要求

第三章：专家评审招商须知

第四章：九寨沟县2018年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商评分办法

第五章：材料格式

申请人应详细阅读专家评审招商文件的全部内容，如果申请人不按照专家评审招商文件的规定和要求提供申请文件及全部资料，或者申请人不实质性响应专家评审招商文件要求的申请文件将被拒绝或作无效响应处理。

- 三、专家评审招商申请文件的编制

申请文件必须用 A4 幅面纸张制作，并且按申请文件中既定的顺序排列并提供目录，否则，将有可能被不予成交，后果由申请人自行负责。

- （一）申请文件的组成

1.招商公告。

2.申请人基本资料：投资申请书；投资报名表；法定代表人授权委托书；法人证书及身份证复印件（加盖申请人公章）；营业执照（经年检的副本复印件加盖申请人公章）；组织机构代码证（经年检的副本复印件加盖申请人公章）；税务登记证（经年检的副本复印件加盖申请人公章）；上一年度财务报告（加盖申请人公章）；企业简介（含农村电子商务项目运营业绩相关证明材料）等。

3.九寨沟县2018年国家级电子商务进农村综合示范县项目实施方案（主要依据第二章“项目建设概况及目标要求”内容编写）；申请人就实施方案须制作PPT材料（专家评审招商时现场陈述用）。

4.申请人认为需要提供的其他说明和资料。

- （二）申请文件份数和签署

1 .申请人应按照专家评审招商须知的要求，提交六份申请文件，一份正本、五份副本，每份申请文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.申请文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由申请人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须以书面形式出具“授权证书”（原件）附在申请文件中。

3.申请文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由申请文件签署人签字或盖章。

- 四、专家评审招商申请文件的递交

- （一）申请文件的密封和标记

1.申请文件应按以下方法分别装袋密封：申请文件密封袋内装申请文件正、副本共六份以及申请人认为有必要提交的其他资料。封口处要贴封签，有法定代表人或申请人代表的签字及申请人公章。封皮上写明项目名称、申请人全称、地址。

2.如果申请人未按上述要求对申请文件进行密封及加写标记，招商人对申请文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的申请文件，招商人有权予以拒绝。

- 五、专家评审招商要求与评审原则

- （一）专家评审招商原则

1.严格遵守公开、公平、公正、诚信和自愿、平等、互利的原则。原则上申请人达到 3 家及以上招商人方可组织本次专家评审招商。

2.任何申请人申请的前提：必须实质性满足本专家评审招商文件的要求。

- （二）专家评审小组的确定

- 专家评审小组成员共5人，由县经济商务和信息化局、电商专家临时确定人员组成，其中，电商专家不低于4人。县财政局、扶贫办、纪委监察局全过程监督。

- （三）专家评审招商方式

1.由评审组与申请人授权委托代表进行专家评审招商。

2.专家评审招商中，直至向中选的申请人签订合同时止，任何一方不得透露与专家评审招商有关的其他申请人的资料、相关信息。

3.本次专家评审招商采取评分制，按照专家评审组评分结果由高到低排序，算术平均分得分排在前三名的均为候选人。（详见第四章评分办法。）

- （四）专家评审招商的进行

1.评审小组将按招商文件中规定的时间、地点组织招商。申请人应委派代表准时参加，未在规定时间上报申请文件和参会的申请人，将作为自动放弃处理。

2.每家申请人参加专家评审招商的人数不得多于5人。

3.申请文件须在集中评审会上由纪检部门当面开封后方可

交给专家评审招商小组各成员。

- （五）专家评审招商的评价和确定

1.专家评审小组将按照专家评审招商文件的规定，对申请人提供的相关资料和现场陈述进行评审打分。

2.专家评审小组在评价时，将主要考虑下列因素：对专家评审招商文件的要求是否一致；申请人履行合同的能力；申请人承诺的服务；申请人的业绩；专家评审小组认为必须考虑的其他因素。

3.在评审过程中，若专家评审小组有违背相关原则进而影响招商结果的，专家评审招商工作领导小组可以及时纠正或放弃本次招商结果的权利。

- 六、合同签订

- （一）中选通知

1.专家评审活动结束，九寨沟县经济商务和信息化局将于5个工作日内以书面形式向中选人发出中选通知书，同时电话通知未中选投资申请人，并将中选结果在九寨沟县门户网站公示5天。

2.中选通知书是中选人与招商人签订合同的组成部分。

（二）签订合同

1.中选结果公示期结束后，中选企业应按中选通知书指定的时间、地点与九寨沟县人民政府签订《九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目合作协议》。

2.专家评审招商文件、中选人的申请文件及专家评审招商过程中的有关澄清、说明或者补正文件等，均为签订合同的依据。

3.中选人签订合同后，未经九寨沟县人民政府同意不得向第三方转让项目实施主体资格，否则将被视为严重违约，应承担相关责任。

4.中选人不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担相应责任。

（三）招商人和中选人的方案中如有相关事项需要调整时，应协商调整后再签订协议。若协商不成无法在规定时间内签订合同时，则视为中选人自动放弃中选资格。

第四章 九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商评分办法

一、专家评审小组采用综合评分法确定结果。

二、评分办法：

1.评审组采取审查资料、实施方案和听取现场陈述评分的方式进行。具体分值如下表，评分时须保留小数点后两位有效数字。

2.计分方式。以评审组5名成员评分结果的算术平均值为该申请人的最终得分。

3.候选人确定。按照专家评审组评分结果由高到低排序，算术平均分得分排在前三名的均为候选人。

评分细则如表：

九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合

示范县项目专家评审评分表（农产品上行体系建设）

|  | 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础分（100分） | 1 | 投资申请人业绩和综合实力（40） | 企业注册资本达到1500万元及以上得3分，注册资本达到1000万元以上得2分，注册资本500万元及以上得1分。 | 3 |  |
|  |  |  | 企业自筹资金满足招商文件要求得基础分2分，企业自筹报价每增加100万加1分，最多加5分。投资人增加的自筹资金部分以100万元为加分的记分单位，不足100万元不加分。 | 7 |  |
|  |  |  | 投资申请人具有完备的电子商务销售渠道，优秀的得8分，良好的得5分，一般的得2分，较差的得1分。 | 8 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 投资申请人具有农产品线上线下结合的成功销售案例，每个案例得1分，本项最多得6分。 | 6 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 投资申请人有国内农村电商方面的业绩。 | 4 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 投资申请人具有第三方电商平台店铺运营经验的，优秀得6分。良好得4分，一般得2分。 | 6 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
| 优秀 |  |  | 投资申请人获得省级及以上商务或农业部门电子商务示范企业称号（或同等级先进荣誉）的，每个得2分，最多得6分 | 6 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  | 2 | 项目实施方案及效益评价（50分） | 内容完整，思路清晰，符合《九寨沟县2017年国家级电子商务进农村示范县项目实施方案》及招商文件相关要求，可操作性强。 | 10 |  |
|  |  |  | 结合九寨沟县实际，提出完善的农产品上行细化实施方案，方案具有可操作性。 | 6 |  |
|  |  |  | 结合九寨沟县实际，与专业的产品质量追溯体系和电商标准体系单位或企业合作，提出完善的产品质量追溯体系和电商标准体系建设方案。 | 6 |  |
|  |  |  | 结合九寨沟县实际，提出完善的农产品、民俗产品、工业品、电商品牌打造方案，并与电商精准扶贫相结合。 | 6 |  |
|  |  |  | 实施内容有明确的实施和完成时间节点。 | 4 |  |
|  |  |  | 有明确的10人以上的项目实施运营团队和明确的人员分工。 | 4 |  |
|  |  |  | 资金分配计划科学合理，符合相关政策规定。 | 4 |  |
|  |  |  | 项目有后期运营和以电商带动九寨沟县农村经济可持续性发展计划及手段。 | 10 |  |
|  | 3 | 文件及现场陈述（10分） | 文件制作规范，编制完整、详细、清晰。 | 2 |  |
|  |  |  | 负责人汇报时思路清晰，言语流畅，时间控制在30分钟内。 | 5 |  |
|  |  |  | 对评审小组临时提出的相关问题进行快速有效的解答。 | 3 |  |
| 加分项（10分） | 1 | 加分项（10分） | 投资申请人为（或联合体成员中有）国资企业的。 | 3 | 需提供相应证照复印件。 |
|  | 2 |  | 投资申请人在九寨沟县内注册企业，具有独立法人资格，从事电子商务业务。 | 4 |  |
|  | 3 |  | 评审小组认为可以为九寨沟带来其它附加价值的。 | 3 |  |

九寨沟县2017年国家级电子商务进农村

综合示范县项目专家评审评分表（电商公共服务体系建设）

|  | 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础分（100分） | 1 | 投资申请人业绩和综合实力（40） | 企业注册资本达到1500万元及以上得3分，注册资本达到1000万元以上得2分，注册资本500万元及以上得1分。 | 3 |  |
|  |  |  | 企业自筹资金满足招商文件要求得基础分2分，企业自筹报价每增加100万加1分，最多加5分。投资人增加的自筹资金部分以100万元为加分的记分单位，不足100万元不加分。 | 7 |  |
|  |  |  | 投资申请人具有完备的电子商务销售渠道，优秀的得8分，良好的得5分，一般的得2分，较差的得1分。 | 8 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 投资申请人具有农产品线上线下结合的成功销售案例，每个案例得1分，本项最多得6分。 | 6 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 投资申请人有国内农村电商方面的业绩。 | 4 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 投资申请人具有第三方电商平台店铺运营经验的，优秀得6分。良好得4分，一般得2分。 | 6 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 投资申请人获得省级及以上商务或农业部门电子商务示范企业称号（或同等级先进荣誉）的，每个得2分，最多得6分 | 6 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分。 |
|  | 2 | 项目实施方案及效益评价（50分） | 内容完整，思路清晰，符合《九寨沟县2017年国家级电子商务进农村示范县项目实施方案》及招商文件相关要求，可操作性强。 | 10 |  |
|  |  |  | 结合九寨沟实际，提出完善的电子商务公共服务体系建设方案。 | 6 |  |
|  |  |  | 企业具有农村电商县、乡、村三级物流配送经验，成效优秀得6分，良好得4分，一般得2分，无经验不得分。 | 6 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分 |
|  |  |  | 结合九寨沟县实际，提出完善、具有可操作性的县乡、村三级物流配送体系建设方案。 | 6 |  |
|  |  |  | 具有农村电商培训业绩，业绩优秀得3分，良好得2分，一般得1分，无业绩不得分。 | 3 | 需提供相关证明文件，未提供者不得分 |
|  |  |  | 实施内容有明确的实施和完成时间节点。 | 3 |  |
|  |  |  | 有明确的10人以上的项目实施运营团队和明确的人员分工。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金分配计划科学合理，符合相关政策规定。 | 3 |  |
|  |  |  | 项目有后期运营和以电商带动九寨沟农村经济可持续性发展计划及手段。 | 10 |  |
|  | 3 | 文件及现场陈述（10分） | 文件制作规范，编制完整、详细、清晰。 | 2 |  |
|  |  |  | 负责人汇报时思路清晰，言语流畅，时间控制在30分钟内。 | 5 |  |
|  |  |  | 对评审小组临时提出的相关问题进行快速有效的解答。 | 3 |  |
| 加分项（10分） | 1 | 加分项（10分） | 投资申请人为（或联合体成员中有）国资企业的。 | 3 | 需提供相应证照复印件。 |
|  | 2 |  | 投资申请人在九寨沟县内注册企业，具有独立法人资格，从事电子商务业务。 | 4 |  |
|  | 3 |  | 评审小组认为可以为九寨沟带来其它附加价值的。 | 3 |  |

第五章 材料格式

本部分材料除须签字部分，其余空格内容须电脑打印。

- 一、法定代表人授权委托书

样本：

授权委托书

本授权委托书声明：	公司的	（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权	（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就参加九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目的专家评审招商、签订合同，以及合同的执行、服务和完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年 月 日签字生效，特此声明。

附件：被授权人身份证复印件

法定代表人签字盖章：

职务：

代理人签字盖章：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

日期：	年 月 日

- 二、投资申请书（公司挂红头、加盖印章）

样本：

XXX 公司关于参与实施九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目的报告

九寨沟县人民政府：

- （企业基本情况、业绩简介）

根据《九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商公告》，结合我公司的实际情况，特申请参加九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商，并作出如下承诺：

- 1.经研究招商文件中各项条款及要求后，我方愿意作出积

极响应，并接受你方组织对我方进行的资格审查。

- 2.我方领取招商文件后，将接受并遵守招商文件所规定的

各项条款。

3.本申请充分理解并接受你方保留以下的权利：

（1）签订协议以前，可更改本项目下任何内容和要求；（2）拒绝或接受任何申请、取消资格审查或废除全部申请而无需承担任何责任；（3）确定投资人；招商人将不对其上述行为承担责任，亦无义务向投资申请人解释其原因。

4.我方在此声明，申请文件中所提交的报表和资料都是完整的、真实的和准确的。如与事实不符，因而导致的任何法律和经济责任由我方负责。

5.未经招商人同意，我方不以任何方式外传《招商文件》。

特此报告

- XXX 公司（章）

年 月 日

（联系人：XXX，电话）

九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商报名表

| 公司名称 |  |  |  | 注册 资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 授权委托代表 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 组织机构代码 |  |  | 营业执照 |  |  |
| 总资产 |  |  | 净资产 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |

现报名参加九寨沟县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目专家评审招商，并提交专家评审招商材料，附后。

授权委托人签字：

年 月 日

四、项目实施方案

项目实施方案应包含以下内容

一、总体思路

二、发展目标

三、资金使用计划

四、实施内容及计划（具体细化到时间节点）

五、项目运营计划（运营团队和具体计划等内容）

如需要县情等资料的，可参见九寨沟县人民政府门户网站

（http://www.jzg.gov.cn/）。